河濱綠地認養維護管理說明書
附件6

一、植栽撫育：
  （一）修剪(視植栽之生長狀況而定，得增加或減少修剪次數)：為落實新北市政府訂定之樹木修剪技術認證制度，自103年4月1日起，凡本市修剪樹木工作人員，均需領有「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」，方得從事修剪工作，故認養單位於進行修剪時，應聘用持有該上開合格證之工作人員進行修剪工作。
     Ａ喬木修剪：
（ａ）管理以保持喬木之優雅樹冠、維護喬木之良好生長並保障喬木立地之安全為前提，以疏枝整姿方式對喬木枝幹做一合理適當之管理，以利樹冠之透氣、通風及樹勢之健壯、均衡。樹姿管理以疏枝整姿一年一次為原則。
（ｂ）疏枝時，對於枯枝、病枝、交叉枝、徒長枝或過密等不良枝條尤應予以鋸除。並視現地及植株生長樹形修剪，不得修剪過度，影響樹木生長及樹形景觀。
（ｃ）整姿時，以植株既有之樹冠樹形為依據。
（ｄ）枝條修剪時，依規定認養單為應聘任具專業切口應與主幹或主枝齊平，勿有撕裂樹皮、切口不平、殘枝突出等情形。
（ｅ）為防止民眾隨後不當修剪致影響認養單位權益，認養單位得於修剪完成後拍照，以為存證。
（ｆ）修剪後配合施作病蟲害防治工作，大枝幹之切口並須塗上樹脂以防止病蟲害侵入。每日修剪下來之殘枝落葉，採「隨作隨收隨清」原則，須於當日收拾清運完畢或集中放置於園區垃圾桶，同時作好環境清潔。
Ｂ灌木修剪：
（ａ）原則上每隔三個月施作一次(視植栽種類及植栽之生長狀況而定)，應剪除徒長枝、雜亂枝、枯死枝等，保持平整美觀。
（ｂ）修剪以整齊為主，注意修剪之高度、形狀與整齊線之表現，以維持美觀。
（ｃ）修剪後之枝葉，必須清理運棄，並拔除灌木叢雜草。
    Ｃ草坪維護修剪：
      （ａ）春夏季原則上每月修剪二次(約十五日修剪一次)，秋冬季約每月(三十日)修剪一次，但甲方於重要區域得依需求性，增加修剪次數。每次草皮修剪後(以當日修剪區域為主)，草長應保持不超過三-五公分，平坦碧綠為原則。
      （ｂ）修剪應求表面平整，並不得傷害其他植栽，若因此造成他種植栽死亡者，乙方應以同規格之相同植栽加以補植。
      （ｄ）草地若受踐踏、風雨、蟲害等侵襲而形成明顯土壤流失、高低不平現象，認養單位應予填土整平，填土施作前應通報本處核備。
      Ｄ喬、灌木、地被植物及草坪等植穴雜草之清除
      （ａ）隨草坪修剪一同施作。
      （ｂ）須配合人工方式(即非機械式)進行挖除
      （ｃ）灌木之雜草應自灌木內將雜草從根部清除，不得僅於雜草表面施作修剪。
      （ｄ）藥劑除草需報經管理單位同意方得使用
  （二）施肥
        乙方應於撫育期限按執行計畫排定全面施肥一年二次，用量則視花木實際需要量施用。
  （三）病蟲害防治（喬灌木、地被植物、草皮等；以效果顯著、低污染性之藥劑為原則）
Ａ依生長狀況及病蟲害危害情況進行噴藥防治，每年至少預防性施作二次。
Ｂ植栽感染病蟲害時，認養單位須負責防治以恢復植株健康。
Ｃ施作前乙方須先將藥劑樣品送交管理單位維護員認可後，方能施作。
Ｄ施作前後及施作中認養單位須對施藥範圍設定安全及警告設施，以維護安全。
Ｅ若因認養單位未盡警告之責導致民眾損傷，則一切賠償須由認養單位全權負責。
  （四）澆水
        以澆透土壤，保持植株常綠為原則，不可僅澆土壤表面，致植栽無法吸收足夠水份。
  （五）傾株支撐加強
        現有及維護期間發生之傾株，認養單位須自備機具及支柱加以扶正。
  （六）支柱檢修拆除或更新
    Ａ維護期間視植栽生長狀況，認養單位須隨時檢修支柱及調整支柱綑綁布條之鬆緊度。
    Ｂ凡支柱喪失支撐植栽之功用時，須將支柱拆除或視植栽需要立新支柱(支柱由認養單位自備)。
    Ｃ若發現綑綁樹幹之材料為鐵絲時，應加以更換為布條，並於樹幹安置泡棉後方可綑綁。
（七）本株枯木處理方式：
如認養範圍內有樹木因天災、病蟲害等因素，造成死亡情形者，認養單位應負責移除枯斷之主幹及地面殘枝；同地點如有補植之需要，認養單位應將相關資料送本處核備後，方得補植。
二、環境清潔工作
1. 認養範圍內：包括喬灌木、植穴、綠帶、綠地、人行道、排水溝、道路、廣場等。
2. 基於環境整體景觀之需求，於人行道、道路、植穴、綠帶及綠地區域內，認養單位應派員清除廢棄物、垃圾、落葉、雜草、藤蔓、石塊、污泥、雜物(如看板、旗幟、布條、鐵絲、未經申請許可纏繞、釘掛之流星燈)等。
3. 喬灌木之枯枝、折枝等須清除且枯死喬灌木等植栽應隨時清除運棄。
4. 凡於範圍內發現有工作物佔用、毀損或違規廣告物時，認養單位依認養維護評分表規定拍照，並函送認養單位要求改善。
5. 環境清潔工作應自契約認養日起定期清掃，經常保持認養範圍內環境清潔。
6. 清潔工作之監督與檢查：認養單位得隨時派員監督檢查登錄考評表。
7. 垃圾集中：每次清掃之垃圾、廢棄物、枯枝等雜物當日集中後由本處維護廠商處理。
三、認養單位設置之設施及其維護
1. 設施設置：樣式、內容及設置位置圖說須提送本處審核，依本處核定後圖說規定辦理。
2. 設施清潔與維修
  　 Ａ維修：認養單位設置之設施，如有破損、內容斑駁、損壞、傾倒等情形時，應由認養單位負責進行維修。
     Ｂ清潔：解說牌、標示牌須隨時清潔，以保持光亮。
四、本府高管處設施毀損、維修通報：
認養單位如發現認養範圍內之原有設施遭天災、人禍或故障因素損壞，應立即通報高管處現場管理人員進行維修。
五、災害搶修及防颱措施
1. 認養單位應依認養企畫書所載之防汛撤離計畫進行相關作業。
2. 颱風來臨前，認養單位應加強巡視，並加強支柱固定或疏枝等必要之防範措施。
3. 於颱風季節時，須注意颱風動態並在颱風來臨前，會同管理單位預先將運動設施之零件(如球網等)，收藏起來以防風雨之毀損。
4. 復救：公園綠地植栽、設施遭天然災害破壞時，認養單位應儘速通知管理單位進行處理。
六、其他
1. 維護期間認養單位對民眾反應之問題應立即處理，必要時回報本處。
2. 本規範各施作項目之施作程度及標準，應依本處規範及要求進行之。
3. 病蟲害防治、施肥、植栽補植、設施修復等各維護工作項目，認養單位於施作前應通知本處。